第四章  项目内容

1、本次等级保护测评对象为运行在单位机房内的1个信息系统：

| 系统名称 | 等级 | 等保测评 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧衡山社会治理 一体化综合服务平台 | 三级 | √ | 协助取得系统备案证明 |

2、项目预算 ：9万

3、主要项目内容包括：

（1）漏洞扫描：供应商需针对网络设备，服务器，应用等进行漏洞扫描出具漏洞扫描报告。

（2）渗透测试：模拟黑客可能使用的攻击技术和漏洞发现技术，对信息系统进行验证性渗透测试。

（3）系统定级与备案：协助我单位完成系统的定级（含专家评审）与备案工作，最终取得公安部门下发的备案证明。

（4）等级保护测评：依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等国家等级保护相关标准，参照《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018），完成安全技术层面包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心五个方面的安全测评；安全管理层面包括安全管理机构、安全管理制度、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全测评。完成上述测评工作和整改加固实施后，供应商最后出具符合公安机关要求的各信息系统网络安全等级保护测评报告。

（5）、测评项目要求及成果验证：

| 序号 | 工作阶段 | 项目成果构成和形式 | 项目成果验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试准备 | 等级测评项目启动 | 应包含测试的进度安排、人力资源计划、质量保证、风险管理、沟通管理等内容。 |
| 2 |  | 信息收集与分析 | 应完成信息收集与分析，形成相关文件。 |
| 3 |  | 工具和表单准备 | 涉及表单应包含：单位基本情况、参与人员名单、物理环境情况、信息系统基本情况、信息系统承载业务（服务）情况、信息系统网络结构（环境）情况、外联线路及设备端口（网络边界）情况、网络设备情况、安全设备情况、服务器设备情况、终端设备情况、系统软件情况、应用系统软件情况、业务数据情况、数据备份情况、应用系统软件处理流程（多表）、业务数据流程（多表）、管理文档情况、安全威胁情况等。 |
| 4 | 测评方案编制 | 测评对象确定 和测评指标确定 | 完成测评对象及测评指标的确定。 |
| 5 |  | 测评工具 接入点确定 | 完成测评工具的接入。 |
| 6 |  | 测评指导书开发 | 测评指导书应包括：安全管理机构操作指导书、安全管理制度操作指导书、人员安全管理操作指导书、系统建设管理操作指导书、系统运维管理操作指导书、物理安全操作指导书、网络安全操作指导书、主机安全操作指导书、应用安全操作指导书、工具测试操作指导书等。 |
| 7 |  | 测评方案编制 | 测评方案应包括：被测系统描述、测评对象、测评指标、测评工具和接入点、测评内容、测评指导书等。 |
| 8 | 现场测评 | 测评实施准备 | 完成测评实施的准备工作。 |
| 9 |  | 现场测评 和结果记录 | 测评项应包括：安全技术测评包括物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复。安全管理测评包括安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。不计具体设备的数量，每个二级系统至少进行的测评项为135项。 |
| 10 |  | 结果确认 和资料归还 | 提交完整的测评结果，应包括问题描述、状态、严重程度、优先级等内容；归还相关资料。 |
| 11 | 测试结束 | 分析与报告编制 | 单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成、测评报告编制等。 |
| 12 |  | 测评报告 | 提交正式测评报告，测评报告包括：测评项目概述、被测信息系统情况、等级测评范围与方法、单元测评、整体测评、测评结果汇总、风险分析和评价、等级测评结论、安全建设整改建议等。 |

第五章  测评实施原则

1、保密原则：对测评的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害招标人的行为，否则招标人有权追究中标人的责任。

2、标准性原则：测评方案的设计与实施应依据国家等级保护的相关标准进行。

3、规范性原则：中标人的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制。

4、可控性原则：测评服务的进度要跟上进度表的安排，保证招标人对于测评工作的可控性。

5、整体性原则：测评的范围和内容应当整体全面，包括国家等级保护相关要求涉及的各个层面。

6、最小影响原则：测评工作应尽可能小的影响系统和网络，并在可控范围内；测评工作不能对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。

中标人应严格依照上述原则和国家等级保护相关标准开展项目实施工作。

第六章  其他要求

1、在本项目进行期间，未经采购方同意，中途不得更换人员，也不得将测评任务分包或转包。

2、中标人必须为采购方承担保密义务，中标后签订合同前向采购方提交保密承诺函。

3、中标人有义务就本次测评出具的整改报告积极配合招标单位的整改工作。